**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.11.2015 г. п. Посьет №149

О внесении изменений в Постановление № 7 от 01.02.2013 года о принятии муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием Посьетского городского поселения на 2013-2017 годы» и об утверждении перечня объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района с использованием средств местного бюджета в 2016 году.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Приморского края от 13.04.2012 года № 94-па «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов», решением муниципального комитета Посьетского городского поселения от 01.02.2013 года № 75 «О муниципальном правовом акте Посьетского городского поселения по утверждению муниципальной комплексной Программы по «Содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям на территории Посьетского городского поселения на 2013-2017 годы» и решением муниципального комитета Посьетского городского поселения от 19.12.2012 года № 73 «Об утверждении бюджета Посьетского городского поселения на 2016 год.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в раздел 2016 года муниципальной Программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием Посьетского городского поселения на 2013-2017 год» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Посьетского городского поселения Е.Г. Зайцева

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  к постановлению администрации  Посьетского городского поселения  от 11.11.2015 №149 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Содержание и ремонт дорог с твердым покрытием**

**Посьетского городского поселения на 2013-2017 годы»**

пгт. Посьет

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Содержание и ремонт дорог с твердым покрытием Посьетского городского поселения на 2013-2017 годы»,  (далее – программа). |
| Основание разработки программы | - Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;  - Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края», утвержденная постановлением администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года №394-па;  - Устав Посьетского городского поселения. |
| Заказчик программы | Администрация Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края |
| Разработчик программы | Администрация Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края |
| Цель и задачи программы | Цель: сохранить существующую сеть автомобильных дорог, усовершенствовать ее для повышения уровня жизни населения, роста численности населения, содействия экономическому росту поселения, повышению его инвестиционной привлекательности.  Задачи:  - повышение эффективности и безопасности функционирования транспортной системы, обеспечивающей жизненно важные интересы поселения;  - создание организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта, реконструкции автодорог общего пользования, находящихся на территории Посьетского городского поселения;  - обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта по дорогам общего пользования поселения;  - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них с целью поддержания их состояния в соответствии с требованиями обеспечения круглогодичного и безопасного движения. |
| Срок реализации программы | 2013-2017 годы |
| Основные мероприятия программы | Программа включает комплекс взаимоувязанных и скоординированных мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования. |
| Исполнители программы | Организации, определяемые заказчиком программы в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| Объём и источники финансирования | Источниками финансирования программы являются средства краевого бюджета в сумме 25 933 тыс.руб. и средства бюджета Посьетского городского поселения (местного бюджета) в сумме 5316,2 тыс.руб., всего в сумме **31249,20** тыс.руб., в том числе по годам:  1) 2013 год – **3 314** тыс.тыс.руб., из них  краевой бюджет – 2 983 тыс.руб.,  местный бюджет – 331 тыс.руб.  2) 2014 год - **11 151** тыс.руб., из них  краевой бюджет – 10 036 тыс.руб.,  местный бюджет – 1 115 тыс.руб.  3) 2015 год **- 9 491** тыс.руб., из них  краевой бюджет – 8 542 тыс.руб.,  местный бюджет – 949 тыс.руб.  4) 2016 год - **2435,2** тыс.руб., из них  краевой бюджет – 0 тыс.руб.,  местный бюджет – 2 435,2 тыс.руб.  5) 2017 год - **4 858** тыс.руб., из них  краевой бюджет – 4 372 тыс.руб.,  местный бюджет – 486 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Исполнение программы позволит обеспечить на нормативном уровне содержание сети автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Посьетского городского поселения, и выполнить программные мероприятия по ремонту, автомобильных дорог общего пользования. |
| Организация контроля за реализацией программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик – администрация Посьетского городского поселения. |

**1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Автомобильные дороги Посьетского городского поселения были построены в период строительства сел в 40-70-х годах ХХ века. С начала 90-х годов ремонтные работы дорожных покрытий проводились редко и не в полном объеме, что привело к значительному износу дорожного полотна на многих участках дорог поселения. Собственных средств бюджета Посьетского городского поселения недостаточно для организации надлежащего содержания и ремонта сети автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Посьетского городского поселения, поэтому для решения данной проблемы требуется привлечение инвестиций из краевого бюджета.

# 2.Ресурсное обеспечение и мероприятия Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета и бюджета Посьетского городского поселения.

Мероприятия и потребность в финансовых ресурсах на реализацию муниципальной целевой программы «Содержание и ремонт дорог с твердым покрытием Посьетского городского поселения на 2013-2017 годы».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование и адрес объекта. подлежащего проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту | Виды работ (проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт) | Протяжен-ность, км | Площадь, м2 | Сметная стоимость работ, руб. коп. | Потребность в субсидии из краевого бюджета, руб. коп. | Объем финансирования за счет средств  бюджета муниципального образования, руб. коп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов (улично-дорожная сеть) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **на 2013 год** | | | | | | | | |
| 1 | пгт Посьет | Автодорога по ул. Станционная, 1-20 | Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,95 | 1500 | 2275802,65 | 2048222,385 | 227580,265 |
| 2 | пгт Посьет | Автодорога по ул. Советская, 1 - 24 | Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,2 | 900 | 1038358,41 | 934522,569 | 103835,841 |
|  |  |  |  | **1,15** | **2400** | **3314161,06** | **2982744,954** | **331416,106** |
| **на 2014 год** | | | | | | | | |
| 3 | с. Гвоздево | Автодорога по ул. 1-ый проезд | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,25 | 1125 | 1236079,12 | 1112471,208 | 123607,912 |
| 4 | с. Гвоздево | Автодорога по ул. 2-ой проезд | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,25 | 1125 | 1358700,01 | 1222830,009 | 135870,001 |
| 5 | с. Гвоздево | Автодорога по ул. Линейная, 16-28 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 1,0 | 4500 | 4944875,13 | 4450387,617 | 494487,513 |
| 6 | пгт Посьет | Автодорога по ул. Советская, 1-24 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,3 | 1350 | 1547840,0 | 1393056,00 | 154784,00 |
| 7 | пгт Посьет | Автодорога по ул. Тупик Портовый, 1-7 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,4 | 1400 | 2063765,06 | 1857388,554 | 206376,506 |
|  |  |  |  | **2,2** | **9500** | **1115129,32** | **10036133,388** | **1115125,932** |
| на 2015 год | | | | | | | | |
| 8 | пгт Посьет | Автодорога по ул. Портовая,  26-41 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,6 | 2700 | 2980800,0 | 2682720,0 | 298080,0 |
| 9 | пгт Посьет | Автодорога по ул. Нижне-Портовая, 1-12 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,35 | 1050 | 170917,45 | 153825,705 | 17091,745 |
| 10 | с. Гвоздево | Автодорога по ул. Заречная, 1-9 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 1,1 | 3300 | 3801839,62 | 3421655,658 | 380183,962 |
| 11 | пгт Посьет | Автодорога по ул. Чернопятко, 1-14 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,55 | 1925 | 417794,54 | 376015,086 | 41779,454 |
| 12 | пгт Посьет | Автодорога по ул. Почтовая, 2-16 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,5 | 1500 | 1776919,25 | 1599227,325 | 177691,925 |
| 13 | пгт Посьет | Автодорога по ул. Посьетская, 1-18 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,75 | 2625 | 342263,61 | 308037,249 | 34226,361 |
|  |  |  |  | **3,85** | **13100** | **9490534,47** | **8541481,023** | **949053,447** |
| **на 2016 год** | | | | | | | | |
| 14 | пгт Посьет | Автодорога по ул. Школьная,1-14 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,4 | 1200 | 143026,621 | 0 | 143026,621 |
| 15 | пгт Посьет | Автодорога по ул. Постовая, 1-13 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,45 | 1350 | 198684,94 | 0 | 19868,494 |
| 16 | пгт Посьет | Автодорога по ул. Набережная, 2-10 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,55 | 1925 | 223808,906 | 0 | 223808,906 |
| 17 | пгт Посьет | Придомовая территория по ул. Портовая №№ 44-50 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,3 | 1050 | 2048535,979 | 0 | 2048535,979 |
|  |  |  |  | **1,7** | **5525** | **2435240,00** | **0** | **2435240,00** |
| **на 2017 год** | | | | | | | | |
| 18 | с. Гвоздево | Автодорога по ул. Радиомаяк, 1-2 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,7 | 2450 | 371731,92 | 334558,728 | 37173,192 |
| 19 | с. Гвоздево | Автодорога по ул. Новая, 1-54 | Реконструкция основания дороги, ремонт кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,8 | 3600 | 4003007,88 | 3602707,092 | 400300,788 |
|  |  |  |  | **1,5** | **6050** | **4858331,99** | **4372498,791** | **485833,199** |
|  | | | | | | | | |
| **ИТОГО:** | | | | **10,4** | **36575** | **31249,20** | **25 933,00** | **5 316,20** |

**3.Оценка эффективности реализации Программы**

Социально-экономическая эффективность программы определяется влиянием модернизации и развития сети автомобильных дорог на затраты автомобильного транспорта и на спрос на автомобильные перевозки. Уменьшение затрат автомобильного транспорта создает возможность для снижения тарифов на перевозки грузов и пассажиров, что влияет на стоимость товаров, работ и услуг в промежуточном и конечном потреблении и ведет к снижению себестоимости производства, позволяя увеличить добавленную стоимость, создаваемую в отраслях, или способствует снижению цен производителей, что приводит к увеличению спроса на произведенные товары и услуги.

Технико-эксплуатационное состояние автомобильных дорог также оказывает влияние на повышение скорости доставки грузов и их сохранности. Повышение скорости движения грузовых автомобилей позволяет покупателям расширить зону, в которой расположены доступные поставщики, что усиливает конкуренцию.

В результате реализации Программы планируется произвести ремонт дорог местного значения на территории Посьетского городского поселения протяжённостью 10,4 км, на которых будет обеспечена постоянная качественная круглогодичная связь с сетью дорог общего пользования федерального и краевого значения по автомобильным дорогам с твердым покрытием, снизится аварийность на дорогах.