АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Посьет

«10»  февраля  2016 г. 						     	                 № 12

О подготовке жилищно-коммунального

хозяйства и объектов соцкультбыта

Посьетского городского поселения к

работе в отопительный сезон 2016 – 2017 годов

С целью обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта Посьетского городского поселения к работе в отопительном сезоне 2016-2017 годов, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации Приморского края от 12 января 2016 г. № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный  период 2016-2017 годов», постановлением администрации Хасанского муниципального района от 22.01.2016 г. № 38-па  «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта Хасанского муниципального района к работе в отопительный сезон 2016-2017 годов», ст. 5 Устава Посьетского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать  штаб поселения по  подготовке  и прохождению отопительного сезона на 2016-2017 годов и утвердить его состав (Приложение 1).

- Утвердить план график по заготовке твердого топлива (угля) для нужд социальной сферы и населения к отопительному сезону 2016-2017 годов (Приложение 2).

3. Создать в срок до 15 мая 2016 года комиссию по оценке готовности муниципального жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях.

- Штабу    Посьетского  городского  поселения  по  подготовке  и   прохождению отопительного сезона 2016-2017 годов:

4.1. Обеспечить организацию работ по подготовке объектов социальной сферы к прохождению отопительного сезона 2016-2017 годов.

4.2. Установить контроль за выполнением планов-графиков ремонтных работ и заготовки угля в установленные сроки и в полном объеме.

4.3. Начиная с 01.05.2015 года, регулярно, не реже одного раза в неделю, проводить заседания штаба поселения.

5. Установить сроки поэтапного выполнения мероприятий по подготовке к ОЗП 2016-2017 годов: до 01.09.2016 г. – 80%,  и 100% до 1 октября 2016 года.

6. Разработать и утвердить в срок до 01 сентября 2016 г. нормативный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействий тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно – коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов.

7. Предоставлять департаменту по ЖКХ и ТР Приморского края, администрации Хасанского муниципального района:

7.1. ежемесячную информацию (на 01 число) о ходе выполнении планов-графиков ремонтных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда, отчеты по обеспечению твердым топливом населения;

7.2. ежемесячную информацию на 5 число месяца, следующего за отчетным о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

7.3. информацию о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01.06. по 01.11.2016 г. согласно форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

7.4. информацию о ходе прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 г. по состоянию на 01 декабря 2016 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

7.5.  информацию о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 ноября  по 01 апреля  в соответствии с формой государственного статистического наблюдения 3-ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и  объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

7.6. информацию о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленным департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края форме;

7.7. еженедельно по средам представлять информацию о ходе подготовки  объектов ЖКХ поселения к краевым селекторным совещаниям и районным заседаниям штаба (Приложение 4).

8. Начальнику Службы в пгт Посьет Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, Руководителю Теплового района «Хасанский» филиала «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго», Управляющему директору ОАО «Торговый порт Посьет»:

8.1. Считать подготовку к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов задачей первостепенной значимости, принять все меры по обеспечению этих работ материальными и финансовыми ресурсами.

8.2. Своими распоряжениями (приказами) в срок до 01.04.2016 г. создать оперативные группы (назначить ответственных лиц), осуществляющих контроль за подготовкой подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

8.3. До 01.04.2016 года разработать планы–графики  ремонтных работ для подготовки котельных, водонасосных станций, канализационных станций, сетей тепло,- водоснабжения и водоотведения, жилищного фонда к работе в осенне–зимний  период 2016-2017 годов, с обязательным исполнением требований надзорных органов и выданных предписаний, а также выполнении указаний по обеспечению резервным вводом для электроснабжения и предоставить их в администрацию Посьетского городского поселения.

8.4. Обеспечить до 15.09.2016 г. создание запаса материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

8.5. Разработать и утвердить до 15.04.2016 г. планы-графики переаттестации и обучения работников, обслуживающих котельные и теплогенерирующие установки с представлением копий в администрацию Посьетского городского поселения.

8.6. Создать комиссию по оценке готовности подведомственных объектов, жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях в срок до 15.05.2016 г.

а). Представить в администрацию Посьетского городского поселения отчет о подготовке паспортов готовности к работе в ОЗП 2016-2017 годов объектов жилищного фонда, объектов социального назначения до 15.09.2016 года;

б). организаций  тепло,- водо- и  электро- снабжающих установок, с представлением копий паспортов – до 15.09.2016 года.

8.8.  До 01.09.2016 г. разработать, утвердить и предоставить  муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций , в жилых домах;

8.9.  Определить расчетами и утвердить в срок до 1 сентября 2016 года допустимое время устранений аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов. Расчеты предоставить в департамент по ЖКХ и ТР Приморского края и администрацию Хасанского муниципального района;

8.10 Утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

8.11 Провести мероприятия по выявлению « бесхозяйных» объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признания права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации. Отчет о проделанной работе предоставить ежеквартально в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и в администрацию Хасанского муниципального района до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

8.12 Еженедельно по средам предоставлять информацию к заседаниям штаба поселения:

- ход выполнения работ согласно графику;

- накопление топлива;

- промывка и опрессовка систем теплоснабжения;

- паспорта готовности объектов;

-    информацию о ходе подготовки  объектов (Приложение 4).

8.11. Предоставлять штабу поселения информацию о ходе подготовки к ОЗП 2016-2017 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01.06. по 01.11 2016 г.  по форме 1-ЖКХ (зима) государственной статистической отчетности.

8.12. Делегировать представителей для участия в работе штаба поселения по подготовке и продолжению отопительного сезона 2016-2017 годов.

8.13. Обеспечить регулярное информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов местного самоуправления.

9. Электросетевым предприятиям коммунальной энергетики, открытое акционерное общество «Хасанкоммунэнерго» (Кобылкин Д.Ю.), Славянскому участку  РЭС Приморские южные электрические сети ФАО «ДРСК»  «Приморские распределительные сети» (Бутрин Э.А.), Уссурийская дистанция электросетей ОАО «Российские железные дороги» (Пинчук И.В.):

9.1. Подготовить планы-графики подготовки электрических сетей к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов и предоставить  их в администрацию Посьетского городского поселения до 01.04.2016 г.

9.2. Провести подготовку электрических сетей к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов и обеспечить оформление паспортов готовности  до 01.09.2016 г.

9.3. Предоставлять в администрацию Посьетского городского поселения:

9.3.1. информацию о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01.06.2016 г. по 01.11.2016 г. согласно форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

9.3.2. информацию о ходе прохождения осенне-зимнего периода по состоянию на 01 декабря 2016 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

9.3.3. еженедельно по средам информацию о ходе подготовки  объектов, объемов финансирования, и оформлении паспортов готовности к заседаниям штаба поселения.

9.3.4. Делегировать представителей для участия в работе штаба поселения по подготовке и продолжению отопительного сезона 2016-2017 годов.

10. Контроль за своевременной и качественной подготовкой жилищно-коммунального хозяйства Посьетского городского поселения к отопительному сезону 2016-2017 годов возложить на ведущего специалиста администрации  поселения Нижникову Л.М.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Примечание: 1).На территории Посьетского городского поселения (пгт. Посьет) имеются ветхие сети наружного водовода, протяженностью 3, 3 км. Программа составлена и находится в администрации Приморского края с 2014 года;

2). В с. Гвоздево ветхие  наружные сети теплоснабжения, протяженностью 1,1 км.

Глава Посьетского городского поселения,

Глава администрации поселения	                            электронно                   Е.Г. Зайцева

|  | Приложение 1 |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации Посьетского городского поселения |
|  | от 10.02.2016 г. № 12 |

Состав

штаба Посьетского городского поселения

по подготовке и прохождению

отопительного сезона 2016-2017 годов.

| Зайцева Е.Г. | - Глава администрации Посьетского городского поселения, руководитель штаба. |
| --- | --- |
| Холодов В.И. | - зам. главы поселения, зам. руководителя штаба. |
| Нижникова Л.М. | - ведущий специалист администрации Посьетского городского поселения, секретарь. |
| Члены штаба: |  |
| Генералова Д.В. | - старший специалист администрации Посьетского городского поселения |
| Скляр В.И. | - начальник КТХ ОАО «Торговый порт Посьет». |
| Бабуева Р.Н. | - мастер производственного участка южный Теплового района «Хасанский» филиала «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго». |
| Васин С.А. | - представитель Службы в пгт Посьет Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю |
| Сафин О. | - мастер Гвоздевского производственного участка южный Теплового района «Хасанский» филиала «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго». |
| Представители электросетевых предприятий. |

|  | Приложение 2 |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации Посьетского городского поселения |
|  | от 10.02.2016 г. № 12 |

План-график

заготовки топлива  в Посьетском городском поселении

для нужд населения к работе в  осенне-зимний период 2016-2017 годов

Дизельное топливо

| № п/п |  | Потребность на отопительный сезон 2014/2015 годов (тонн) | Поставка (тонн) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ш кв. 2013 г. | 1У кв. 2013 г. | 1 кв. 2014 г. | П кв. 2014 г. |
| 1 | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уголь |
| 1 | Всего, в том числе: | 240,0 | 0 | 240,0 | 0 | 0 |
|  | Население | 240,0 | 0 | 240,0 | 0 | 0 |

|  | Приложение 3 |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации Посьетского городского поселения |
|  | от 10.02.2016 г. № 12 |

Состав

комиссии по оценке готовности жилищного фонда

Посьетского городского поселения к эксплуатации

в осеннее - зимний период  2016-2017 годов.

| Кравцова И.Б. | - Главный специалист администрации Посьетского городского поселения, председатель комиссии. |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Нижникова Л.М. | - ведущий специалист администрации Посьетского городского поселения. |
| Скляр В.И. | - начальник КТХ и В ОАО «Торговый порт Посьет». |
| Бабуева Р.Н. | - мастер производственного участка южный Теплового района «Хасанский» филиала «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго». |
| Васин С.А. | - представитель Службы в пгт Посьет Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. |
| Сафин О. | - мастер Гвоздевского производственного участка южный Теплового район «Хасанский» филиала «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго». |
| Мальцев В.В. | - представитель общественности. |
| Представители государственной жилищной инспекции – по согласованию |

|  |  |  | Приложение № 4 к постановлению администрации Посьетского городского поселения от 10.02.2016 г. № 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ |
| о ходе подготовки к отопительному периоду 2016/2017 годов |
| в Посьетском городском поселении |
| (наименование муниципального образования) |
| по состоянию на ___________________________________ |
| Показатели | Единицы измерения | Коли- чество | Примечания |
| Освоение денежных средств на подготовку систем и объектов жизнеобес- печения | федерального бюджета | план | млн. руб. |  |  |
|  |  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб. |  |  |
|  |  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб. |  |  |
|  | краевого бюджета | план | млн. руб. |  |  |
|  |  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб. |  |  |
|  |  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб. |  |  |
|  | местного бюджета | план | млн. руб. |  |  |
|  |  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб. |  |  |
|  |  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб. |  |  |
|  | собственных средств предприятий | план | млн. руб. |  |  |
|  |  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб. |  |  |
|  |  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб. |  |  |
|  | прочие средства | план | млн. руб. |  |  |
|  |  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб. |  |  |
|  |  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб. |  |  |
| Освоение денежных средств на подготовку жилищного фонда | федерального бюджета | план | млн. руб. |  |  |
|  |  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб. |  |  |
|  |  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб. |  |  |
|  | краевого бюджета | план | млн. руб. |  |  |
|  |  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб. |  |  |
|  |  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб. |  |  |
|  | местного бюджета | план | млн. руб. |  |  |
|  |  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб. |  |  |
|  |  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб. |  |  |
|  | собственных средств предприятий | план | млн. руб. |  |  |
|  |  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб. |  |  |
|  |  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб. |  |  |
|  | прочие средства | план | млн. руб. |  |  |
|  |  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб. |  |  |
|  |  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб. |  |  |
| Освоение денежных средств на подготовку объектов со- циального, культурного и бытового назначения | федерального бюджета | план | млн. руб. |  |  |
|  |  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб. |  |  |
|  |  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб. |  |  |
|  | краевого бюджета | план | млн. руб. |  |  |
|  |  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб. |  |  |
|  |  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб. |  |  |
|  | местного бюджета | план | млн. руб. |  |  |
|  |  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб. |  |  |
|  |  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб. |  |  |
|  | прочие средства | план | млн. руб. |  |  |
|  |  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб. |  |  |
|  |  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб. |  |  |
| Создание аварийного запаса | Накоплено финансовых средств по МО, всего | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе: | - МО | млн. руб. |  |  |
|  |  | - предприятия | млн. руб. |  |  |
|  | Накоплено материальных ресурсов на сумму, всего | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе: | - МО | млн. руб. |  |  |
|  |  | - предприятия | млн. руб. |  |  |
| Накопление топлива (план к началу ОЗП 2010/2011) | Уголь | план | тонн |  |  |
|  |  | факт | тонн |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |
|  | Мазут | план | тонн |  |  |
|  |  | факт | тонн |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |
|  | Дизельное топливо | план | тонн |  |  |
|  |  | факт | тонн |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |
| Готовность объектов | Объекты социального, культурного и бытового назначения | всего | ед. |  |  |
|  |  | задание по подготовке | ед. |  |  |
|  |  | подготовлено | ед. |  |  |
|  |  | подписано паспортов (актов) готовности | ед. |  |  |
|  | Жилищный фонд | всего | ед. |  |  |
|  |  |  | тыс. м2 |  |  |
|  |  | задание по подготовке | ед. |  |  |
|  |  |  | тыс. м2 |  |  |
|  |  | подготовлено | ед. |  |  |
|  |  |  | тыс. м2 |  |  |
|  |  | подписано паспортов готовности | ед. |  |  |
|  | Котельные (по форме 1-ЖКХ (зима) | всего | ед. |  |  |
|  |  | задание по подготовке | ед. |  |  |
|  |  | подготовлено | ед. |  |  |
|  |  | подписано паспортов готовности | ед. |  |  |
|  | из них котельные (на нужды ЖКХ и СКБ) | всего | ед. |  |  |
|  |  | задание по подготовке | ед. |  |  |
|  |  | подготовлено | ед. |  |  |
|  |  | подписано паспортов готовности | ед. |  |  |
|  | ЦТП | всего | ед. |  |  |
|  |  | задание по подготовке | ед. |  |  |
|  |  | подготовлено | ед. |  |  |
|  |  | подписано паспортов готовности | ед. |  |  |
|  | Сети тепло-снабжения | всего | км |  |  |
|  |  | подготовлено | км |  |  |
|  |  | в т.ч. заменено ветхих | км |  |  |
|  |  | подписано паспортов готовности | км |  |  |
|  | Сети водо- снабжения | всего | км |  |  |
|  |  | подготовлено | км |  |  |
|  |  | в т.ч. заменено ветхих | км |  |  |
|  |  | подписано паспортов готовности | км |  |  |
|  | Сети водо-отведения | всего | км |  |  |
|  |  | подготовлено | км |  |  |
|  |  | в т.ч. заменено ветхих | км |  |  |
|  |  | подписано паспортов готовности | км |  |  |
| Глава Посьетского городского поселения | электронно | Е.Г. Зайцева |  |
| Исполнитель: Нижникова Т.М. |  |  |  |  |
| № телефона 8 (42331) 20-1-72 |  |  |  |  |  |