АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ХАСАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Посьет

21 декабря 2018 г.										№161

О принятии муниципальной  целевой  программы

«Содержание и ремонт дорог с твердым покрытием

Посьетского городского поселения на 2018-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Приморского края от 13.04.2012 года №94-па «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов», решением муниципального комитета Посьетского городского поселения от 17.11.2017 года №72 «О муниципальном правовом акте Посьетского городского поселения по  утверждению муниципальной комплексной Программы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям  на территории Посьетского городского поселения на 2018-2030 годы» и решением муниципального комитета Посьетского городского поселения от 14.12.2018 года №122 «О принятии бюджета Посьетского городского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Принять муниципальную Программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием Посьетского городского поселения на 2018-2030 годы» (Приложение №1).

- Утвердить перечень объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района с  использованием средств дорожного фонда Приморского края в 2018-2030 годах согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в вестнике поселения «Новгородский пост» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Посьетского городского поселения в информационно–телекоммуникационной сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Посьетского городского поселения                              	             Е.Г. Зайцева

Приложение №1

к постановлению администрации

Посьетского городского поселения

от 21.12.2018 №161

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«Содержание и ремонт дорог с твердым покрытием

Посьетского городского поселения на 2018-2030 годы»

пгт. Посьет

Паспорт  программы

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Содержание и ремонт дорог с твердым покрытием Посьетского городского поселения на 2018-2030 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | - Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края», утвержденная постановлением администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года №394-па; - Устав Посьетского городского поселения. |
| Заказчик программы | Администрация Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края |
| Разработчик программы | Администрация Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края |
| Цель и задачи программы | Цель: сохранить существующую сеть автомобильных дорог, усовершенствовать ее для повышения уровня жизни населения, роста численности населения, содействия экономическому росту поселения, повышению его инвестиционной привлекательности. Задачи: - повышение эффективности и безопасности функционирования транспортной системы, обеспечивающей жизненно важные интересы поселения; - создание организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта, реконструкции автодорог общего пользования, находящихся на территории Посьетского городского поселения; - обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта по дорогам общего пользования поселения; - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них с целью поддержания их состояния в соответствии с требованиями обеспечения круглогодичного и безопасного движения. |
| Срок реализации программы | 2018-2030 годы |
| Основные мероприятия программы | Программа включает комплекс взаимоувязанных и скоординированных мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования. |
| Исполнители программы | Организации, определяемые заказчиком программы в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |

| Объём и источники финансирования | Источниками финансирования программы являются средства краевого бюджета в сумме 97 616 тыс. руб. и средства бюджета Посьетского городского поселения (местного бюджета) в сумме 24 404 тыс. руб., всего в сумме 122 020 тыс. руб., в том числе по годам: 1) 2018 год – 8 550 тыс. руб., из них краевой бюджет – 6 850 тыс. руб., местный бюджет – 1 710 тыс. руб. 2) 2019 год - 14 438 тыс. руб., из них краевой бюджет – 11 550 тыс. руб., местный бюджет – 2 2887 тыс. руб. 3) 2020 год - 15 950 тыс. руб., из них краевой бюджет – 12 760 тыс. руб., местный бюджет – 3 190 тыс. руб. 4) 2021 год – 6 420 тыс. руб. из них краевой бюджет – 5 136 тыс. руб., местный бюджет – 1 284 тыс. руб. 5) 2022 год – 14 100 тыс. руб. из них краевой бюджет – 11 280 тыс. руб., местный бюджет – 2 820 тыс. руб. 6) 2023 год – 10 000 тыс. руб. из них краевой бюджет – 8 000 тыс. руб., местный бюджет – 2 000 тыс. руб. 7) 2024 год – 7 900 тыс. руб. из них краевой бюджет – 6 320 тыс. руб., местный бюджет – 1 580 тыс. руб. 8) 2025 год – 8 300 тыс. руб. из них краевой бюджет – 6 640 тыс. руб., местный бюджет – 1 660 тыс. руб. 9) 2026 год – 7 500 тыс. руб. из них краевой бюджет – 6 000 тыс. руб., местный бюджет – 1 500 тыс. руб. 10) 2027 год – 8 900 тыс. руб. из них краевой бюджет – 7 120 тыс. руб., местный бюджет – 1 780 тыс. руб. 11) 2028 год – 7 500 тыс. руб. из них краевой бюджет – 6 000 тыс. руб., местный бюджет – 1 500 тыс. руб. 12) 2029 год – 7 900 тыс. руб. из них краевой бюджет – 6 320 тыс. руб., местный бюджет – 1 580 тыс. руб. 13) 2030 год – 7 500 тыс. руб. из них краевой бюджет – 6 000 тыс. руб., местный бюджет – 1 500 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Исполнение программы позволит обеспечить на нормативном уровне содержание сети автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Посьетского городского поселения, и выполнить программные мероприятия по ремонту, автомобильных дорог общего пользования. |
| Организация контроля за реализацией программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик – администрация Посьетского городского поселения. |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

Автомобильные дороги Посьетского городского поселения были построены в период строительства сел в 40-70-х годах ХХ века. С начала 90-х годов ремонтные работы дорожных покрытий проводились редко и не в полном объеме, что привело к значительному износу дорожного полотна на многих участках дорог поселения. Собственных средств бюджета Посьетского городского поселения недостаточно для организации надлежащего содержания и ремонта сети автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Посьетского городского поселения, поэтому для решения данной проблемы требуется привлечение инвестиций из краевого бюджета.

# 2.Ресурсное обеспечение и мероприятия Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета и бюджета Посьетского городского поселения.

Мероприятия и потребность в финансовых ресурсах на реализацию муниципальной целевой программы «Содержание и ремонт дорог с твердым покрытием Посьетского городского поселения на 2018-2030 годы».

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование и адрес объекта. подлежащего проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту | Виды работ (проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт) | Протяженность, км | Площадь, м2 | Сметная стоимость работ, руб. коп. | Потребность в субсидии из краевого бюджета, руб. коп. | Объем финансирования за счет средств бюджета муниципального образования, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов (улично-дорожная сеть) |
| на 2018 год |
| 1 | пгт. Посьет | Автодорога по ул. Станционная (кладбище) | Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,445 | 2000 | 1428319,00 | 1142655,20 | 285663,80 |
| 2 | пгт. Посьет | Автодорога по ул. Экспериментальная | Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,250 | 1000 | 1685939,00 | 1348751,20 | 337187,80 |
| 3 | пгт. Посьет | Автодорога по ул. Пограничная | Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,650 | 700 | 650384,00 | 520307,20 | 130076,80 |
| 4. | пгт. Посьет | Автодорога по ул. Портовая | Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,600 | 4200 | 3548041,00 | 2838432,40 | 709608,60 |
| ИТОГО: | 1,945 | 7900 | 8550146,00 | 5850146,00 | 2700000,00 |
| на 2019 год |
| 1. | пгт. Посьет | Автодорога по ул. Чернопятко, 1-14 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,675 | 2700 | 4076231,00 | 3260984,80 | 815246,20 |
| 2 | пгт. Посьет | Автодорога по ул. Советская, 1-24 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,375 | 1500 | 1976487,00 | 1581189,60 | 395297,40 |
| 3 | пгт. Посьет | Автодорога по ул. Тупик Портовый, 1-7 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,375 | 1500 | 1733891,00 | 1387112,80 | 346778,20 |
| 4 | пгт. Посьет | Автодорога по ул. Ленинская | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,325 | 1300 | 1634911,00 | 1307928,80 | 326 982,20 |
| 5. | пгт. Посьет | Тротуар по ул. Чернопятко, переходящий на ул. Пограничная | Устройство тротуара из асфальтового покрытия | 0,876 | 980 | 2332268,00 | 1865814,40 | 466453,60 |
| 6. | с. Гвоздево | Автодорога по ул. Новая | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,200 | 800 | 858070,00 | 686456,00 | 171 614,00 |
| 7. | с. Гвоздево | Автодорога по ул. 60 лет Октября | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,375 | 1500 | 1825995,00 | 1460796,00 | 365199,00 |
| ИТОГО | 3201,0 | 10,280 | 14437853,00 | 11550282,40 | 2887570,60 |
| на 2020 год |
| 10 | с. Гвоздево | Автодорога по ул. Заречная, 1-9 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 1,1 | 3850 | 3801839,62 | 3421655,658 | 380183,962 |
| 12 | пгт. Посьет | Автодорога по ул. Школьная | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,850 | 2975 | 1776919,25 | 1599227,325 | 177691,925 |
| 13 | пгт. Посьет | Автодорога по ул. Посьетская, 1-18 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,75 | 2625 | 4283758,87 | 3427007,10 | 856751,77 |
|  | 2,70 | 9450 | 15950000,00 | 1276000,00 | 3190000,00 |
| ИТОГО: | 7,395 | 26625 | 122020000,00 | 97616000,00 | 24404000,00 |

3. Оценка эффективности реализации Программы

Социально-экономическая эффективность программы определяется влиянием модернизации и развития сети автомобильных дорог на затраты автомобильного транспорта и на спрос на автомобильные перевозки. Уменьшение затрат автомобильного транспорта создает возможность для снижения тарифов на перевозки грузов и пассажиров, что влияет на стоимость товаров, работ и услуг в промежуточном и конечном потреблении и ведет к снижению себестоимости производства, позволяя увеличить добавленную стоимость, создаваемую в отраслях, или способствует снижению цен производителей, что приводит к увеличению спроса на произведенные товары и услуги.

Технико-эксплуатационное состояние автомобильных дорог также оказывает влияние на повышение скорости доставки грузов и их сохранности. Повышение скорости движения грузовых автомобилей позволяет покупателям расширить зону, в которой расположены доступные поставщики, что усиливает конкуренцию.

В результате реализации Программы планируется произвести ремонт дорог местного значения на территории Посьетского городского поселения протяжённостью 7,395 км, на которых будет обеспечена постоянная качественная круглогодичная связь с сетью дорог общего пользования федерального и краевого значения по автомобильным дорогам с твердым покрытием, снизится аварийность на дорогах.

Глава администрации

Посьетского городского поселения                  			     Е.Г. Зайцева