ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д.46

Тел. 8 (42331) 20-1-72, факс 8 (42331) 20-1-70

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Посьет

17.04.2019г                                                                                                                     № 38

Об утверждении муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Посьетского городского поселения

Хасанского муниципального района Приморского края»

на 2019-2025 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Администрации Приморского края от 09.04.2019 № 217-па «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019-2025 годы, Уставом Посьетского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края» на 2019-2025 годы (прилагается).

2. Ведущему специалисту администрации Дмитриевой Т.А. администрации Посьетского городского поселения предусмотреть финансовое обеспечение муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края» на 2019-2025 годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в вестнике поселения «Новгородский пост» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Посьетского городского поселения в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации

Посьетского городского поселения                                                                 Е.Г.Зайцева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района

от  17.04.2019 № 38

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края» на 2019-2025 годы»

пгт. Посьет

2019

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края» на 2019-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 3. Постановление Администрации Приморского края от 09.04.2019 № 217-па «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019-2025 годы. 4. Устав Посьетского городского поселения. |
| Заказчик Программы | Администрация Посьетского городского поселения |
| Основной разработчик Программы | Администрация Посьетского городского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Посьетского городского поселения |
| Цель Программы | Обеспечение благоустроенным жильем граждан Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. |
| Задачи Программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района. 2. Развитие малоэтажного строительства на территории Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района. 3. Сокращение общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах на территории Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района. 4. Уменьшение числа граждан, проживающих в аварийных жилых домах на территории Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района |
| Объемы и источники финансирования Программы (в текущих ценах каждого года) | Общий объем средств, направляемых на реализацию финансирования мероприятий Программы составляет 83398,2838 тыс. руб., в том числе: Объем средств бюджета Приморского края 8069,39847 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 7115,35399 тыс. руб.; 2023 год – 954,04448 тыс. руб. Объем средств бюджета Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района 66,71862 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 26,96676 тыс. руб. 2023 год – 39,75186 тыс. руб. Объем средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 75262,16671 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 26566,14625 тыс. руб. 2023 год – 48696,02046 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Переселение из муниципального аварийного жилищного фонда Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района 68 человек, проживающих в 30 жилых помещениях. 2. Улучшение внешнего облика Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района за счет расселения граждан и сноса 1485,7 кв.м. аварийного жилья. 3. Площадь приобретенного жилищного фонда для расселения граждан Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района из муниципального аварийного жилищного фонда составит 1043,1 кв. м. |
| Сроки реализации Программы | 2019 – 2025 годы |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - Площадь расселенного аварийного жилищного фонда Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района. 2. Площадь приобретенного жилищного фонда для расселения граждан Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района из муниципального аварийного жилищного фонда. 3. Число граждан Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района, переселенных из аварийного жилищного фонда |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Приобретение квартир у застройщика в строящихся МКД 2. Предоставление гражданам Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района, проживающим в аварийных домах, квартир для их переселения; 3. Снос расселенных аварийных домов Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района. |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программ | Контроль над исполнением Программы осуществляет Заказчик Программы в лице главы администрации Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района Текущее управление и контроль реализации мероприятий Программы осуществляет глава администрации Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района |

- Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из важнейших социальных задач Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района. Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района, создает социальные и экологические проблемы, сдерживает развитие инфраструктуры, понижает его инвестиционную привлекательность.

По состоянию на 01.01.2019 на территории Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района 68 чел. проживают в аварийных жилых домах. Общая площадь жилых помещений, признанных аварийными на 01.01.2019, составляет 1485,7 кв.м.

Государство в настоящее время гарантирует гражданам, проживающим в жилом помещении (доме), не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям, право на получение в пользование жилого помещения. Во исполнение данного обязательства необходимо обеспечить гражданам предоставление конкретной жилой площади, размеры и качество которой определяются исходя из законодательно установленных гарантий государства перед гражданами, проживающими в ветхом или аварийном жилищном фонде.

Ключевая проблема в решении задачи ликвидации аварийного жилищного фонда – обеспечение финансовыми ресурсами. С учетом возможностей и бюджетного финансирования (различных уровней), данная Программа направлена на решение указанной проблемы.

Программный способ решения указанной проблемы обусловлен необходимостью комплексного финансового (из различных источников) и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных многоквартирных домов с учетом адресного характера переселения и необходимости развития малоэтажного строительства.

Выполнение Программы направлено на решение проблемы обеспечения благоустроенным жильем граждан Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района, проживающих в домах, признанных аварийными, непригодными для постоянного проживания и подлежащими сносу, с обеспечением условий для развития малоэтажного жилищного строительства.

Наиболее вероятными рисками, связанными с программно-целевым методом, которые могут повлиять на достижение цели Программы при реализации мероприятий Программы, являются:

- изменение федерального законодательства в области обеспечения граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем;

- недостаточность финансирования из местного и краевого бюджетов.

- нестабильная ситуация в обществе, сокращение доходов населения и, как следствие, снижение доходной части местного бюджета.

- Раздел 2. Основные цели и задачи Программы

2.1.	Целью Программы является обеспечение благоустроенным жильем граждан Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

2.2.	Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района.

2.2.2. Развитие малоэтажного строительства на территории Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района.

2.2.3. Сокращение общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах на территории Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района.

2.2.4. Уменьшение числа граждан, проживающих в аварийных жилых домах на территории Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Программы, целевые индикаторы и показатели эффективности

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении №2 к Программе.

3.1.	В качестве основных показателей, характеризующих реализацию Программы, определены следующие:

3.1.1.	Площадь расселенного аварийного жилищного фонда Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района.

3.1.2. Площадь приобретенного жилищного фонда для расселения граждан Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района из муниципального аварийного жилищного фонда.

3.1.3. Число граждан Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района, переселенных из аварийного жилищного фонда

3.2.	Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит получить конечные результаты:

3.2.1. Переселение из аварийного жилищного фонда Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района 68 человек, проживающих в 30 жилых помещениях.

3.2.2. Улучшение внешнего облика Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района за счет расселения граждан и сноса 1485,7 кв.м. аварийного жилья.

3.2.3. Площадь приобретенного жилищного фонда для расселения граждан Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района из муниципального аварийного жилищного фонда составит 1043,1 кв. м.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2019-2025 годов.

- Раздел 5. Перечень мероприятий Программы

Разработчиком Программы является администрация Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района.

В соответствии с поставленной целью система программных мероприятий по реализации Программы включает в себя работу по следующим направлениям:

- приобретение квартир у застройщика в строящихся МКД

- предоставление гражданам Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района, проживающим в аварийных домах, квартир для их переселения;

- снос расселенных аварийных домов Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района.

Для переселения граждан Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района из аварийного жилищного фонда Программой предусмотрен следующий механизм улучшения жилищных условий:

- предоставление конкретной жилой площади, размеры и качество которой определяются исходя из законодательно установленных гарантий государства перед гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, при минимальных затратах.

Процедура приобретения жилых помещений:

- жилые помещения, предоставляемые в рамках реализации настоящей Программы, приобретаются по результатам проведенных открытых аукционов на условиях, определенной аукционной документацией. При этом жилые помещения приобретаются муниципальным образованием в собственность.

Главным критерием выбора является минимальная стоимость при соблюдении определенных законом гарантий по размеру и качеству предоставляемого жилья.

- Раздел 6. Механизм реализации Программы

Перечень аварийных многоквартирных домов Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района, признанных до 01.01.2017 в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Программы на переселение граждан с учетом развития малоэтажного жилищного строительства, приведен в приложении №1 к настоящей Программе.

Реализация мероприятий Программы по переселению граждан Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района из аварийных жилых домов осуществляется по следующим направлениям:

- приобретение жилых помещений у застройщика в муниципальную собственность;

- переселение граждан Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Администрация Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района осуществляет:

- формирование и представление заявки в Администрацию Приморского края на предоставление финансовой поддержки по реализации мероприятий Программы;

- расходование финансовых средств, выделенных на переселение граждан Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района из аварийных жилых домов;

- приобретение жилых помещений для переселения граждан Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района, проживающих в аварийных домах;

- предоставление жилых помещений гражданам Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района для переселения из аварийных жилых домов;

- организацию и проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до сведения граждан Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района целей, условий, критериев и мероприятий Программы, а также освещение в средствах массовой информации итогов ее реализации.

Глава администрации Посьетского городского поселения осуществляет контроль за выполнением Программы на местном уровне, участвует в подготовке предложений по порядку переселения граждан Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района, контролирует соблюдение сроков очередности в соответствии с принятым порядком переселения, организует работу с переселяемыми гражданами, разрабатывает предложения по наиболее эффективным методам решения поставленных задач.

В ходе реализации Программы администрация Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района оставляет за собой право вносить в нее изменения в соответствии с действующим законодательством.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств администрация Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района ежеквартально предоставляет в Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

Раздел 7. Ресурсное обеспечение и обоснование объемов финансирования Программы

7.1.	Общий объем средств, направленных на реализацию финансирования мероприятий Программы, составляет 83398,2838 тыс. руб.

Объем средств бюджета Приморского края 8069,39847  тыс. руб., в том числе по годам:

2022 год – 7115,35399 тыс. руб.;

2023 год – 954,04448 тыс. руб.

Объем средств бюджета Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района 66,71862 тыс. руб., в том числе по годам:

2022 год – 26,96676 тыс. руб.

2023 год – 39,75186 тыс. руб.

Объем средств Фонда 75262,16671 тыс. руб., в том числе по годам:

2022 год – 26566,14625 тыс. руб.

2023 год – 48696,02048 тыс. руб.

Стоимость реализации Программы рассчитана исходя из цены 1 кв.м. жилого помещения при строительстве или приобретении, которая не должна превышать предельную стоимость 1 кв.м. общей площади жилого помещения равную 56,134 тыс. руб. в 1 квартале 2019 года, что соответствует требованиям приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2019 года».

Исходные данные для расчета обоснования объемов финансирования Программы:

56,134 тыс. руб. - удельная стоимость 1 кв.м. приобретаемых жилых помещений. Стоимость реализации Программы рассчитана исходя из стоимости 1 кв.м жилого помещения на территории Приморского края – 56,134 тыс. руб. в 2019 году, что соответствует приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018г. №822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъекатм Российской Федерации на 1 квартал 2019 года»;

600,5 кв.м. – общая площадь жилых помещений, планируемая к расселению с использованием средств бюджета Приморского края и бюджета Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района в 2022 году;

885,2 кв.м. – общая площадь жилых помещений, планируемая к расселению с использованием средств бюджета Приморского края и бюджета Надеждинского муниципального района в 2023 году;

600,5 кв.м. - площадь приобретаемых жилых помещений в 2022 году;

885,2 кв.м. - площадь приобретаемых жилых помещений в 2023 году.

Средства бюджета Приморского края – 8069,39847 тыс. руб.:

600,5 кв.м. * 56,134 тыс. руб. * 21,11% = 7115,35399 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края на приобретение жилых помещений исходя из общей площади жилых помещений в 2022 году.

885,2 кв.м. * 56,134 тыс. руб. * 1,92%% = 954,04448 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края на приобретение жилых помещений исходя из общей площади жилых помещений в 2023 году.

7115,35399 + 954,04448 = 8069,39847 тыс. руб. – общий объем средств бюджета Приморского края на приобретение жилых помещений.

Средства бюджета Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района – 66,71862 тыс. руб. :

600,5 кв.м * 56,134 руб. * 0,08% = 26,96676 тыс. руб. – средства бюджета Посьетского городского  поселения Хасанского муниципального района на приобретение жилых помещений исходя из общей площади жилых помещений в 2022 году;

885,2 кв.м. * 56,134 руб.* 0,08% = 39,75186 тыс. руб.  - стоимость приобретения разности общей площади приобретаемых и расселяемых жилых помещений в 2023 году.

26,96676 тыс. руб. + 39,75186 тыс. руб. = 66,71862 тыс. руб. общий объем средств бюджета Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района на приобретение жилых помещений.

- Раздел 8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

8.1.	Контроль над исполнением Программы осуществляет Заказчик Программы в лице главы администрации Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района.

8.2.	Текущее управление и контроль над реализацией мероприятий Программы осуществляет глава администрации Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района.

8.2.1. Обеспечивает координацию деятельности соисполнителей Программы;

8.2.2. Осуществляет контроль над ходом реализации мероприятий Программы и эффективным использованием финансовых средств;

8.2.3. Вносит предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей и индикаторов Программы, а также конечных результатов ее реализации;

8.2.4. Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты об исполнении Программы для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы;

8.2.5. Ежегодно до 15 февраля представляет годовой отчет о ходе реализации мероприятий Программы и оценке эффективности Программы, и сведения об оценке эффективности реализации Программы по форме согласно приложению № 2 к настоящей Программе.

8.3.	Соисполнители Программы:

8.3.1.	Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчет о ходе выполнения мероприятий Программы.

8.3.2.	Ежеквартально уточняют с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей.

8.3.3.	При завершении реализации Программы представляют отчет о выполнении программных мероприятий и сведения об оценке эффективности реализации Программы.

- Раздел 9. Оценка эффективности реализации Программы

9.1.	Для оценки эффективности реализации Программы применяются основные целевые индикаторы, указанные в паспорте Программы.

В качестве целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы используются показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 № 1313-р «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и иные показатели, характеризующие результат от выполнения мероприятий муниципальной программы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность снижена по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность находится на уровне предыдущего года;

- эффективность повышена по сравнению с предыдущим годом.

Снижение или повышение эффективности Программы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств бюджета Посьетского  городского поселения Хасанского муниципального района, выделяемых в очередном финансовом году на ее реализацию.

Снижение эффективности Программы может являться основанием для принятия администрацией Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района в установленном порядке решения о сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

Сведения об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год предоставляются по формам, согласно приложению № 4 к настоящей Программе.

9.2.	Реализация Программы в полном объеме позволит добиться следующих показателей:

1) число граждан Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района, переселенных в результате выполнения Программы из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 68 человек, в том числе по годам:

2022 год – 33 человека;

2023 год – 35 человек

2) количество жилых помещений, расселенных в рамках выполнения Программы, - 30 единиц, в том числе по годам:

2022 год – 14 единиц;

2023 год – 16 единиц

3) площадь жилых помещений, расселенных в рамках выполнения Программы, - 1485,7 кв. м, в том числе по годам:

2022 год – 600,5 кв.м;

2023 год – 885,2 кв.м.

4) количество расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, – 2 единицы, в том числе по годам:

2022 год – 1 единица;

2023 год – 1 единица

5) общая площадь жилых помещений в малоэтажных жилых домах, предоставленных гражданам Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района, - не менее 1485,7 кв.м., в том числе по годам:

2022 год – 600,5 кв.м.;

2023 год – 885,2 кв.м.

Эффективность проводимых мероприятий будет определяться путем сопоставления результатов, достигнутых в ходе реализации Программы, и планируемых результатов.

В результате реализации Программы будет расселено 30 жилых помещений общей площадью 1485,7 кв.м. Для переселения 68 чел., проживающих на 01.01.2019 в аварийном жилищном фонде, муниципальным образованием будет приобретено 30 благоустроенных жилых помещений общей площадью 1485,7 кв.м. Будет снесено 1485,7 кв.м. аварийного жилищного фонда Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района.

Общественная (социально-экономическая) эффективность реализации Программы:

- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

- создание благоприятных условий на территории Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района для ежегодного наращивания объемов жилищного строительства;

- развитие строительства с применением технологий энергоэффективности;

- улучшение демографической ситуации в Посьетском городском поселении Хасанского муниципальном районе;

- улучшение состояния здоровья населения Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района.

- Раздел 10.  Методика оценки эффективности реализации Программы

10.1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях определения степени достижения целей и задач Программы в зависимости от конечных результатов.

10.2. Оценка эффективности реализации Программ осуществляется администрацией Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района по итогам их исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

10.3. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе методики оценки ее эффективности.

10.4. Общая методика оценки эффективности Программы включает в себя следующие показатели:

10.4.1. Расчет фактического выполнения цели Программы:

а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового.

I

факт

I  = -------- x 100 процентов, где:

ц    I

план

I     - фактическое значение индикатора,

факт

I     - плановое значение индикатора;

план

б)  применяется для индикаторов,  у  которых положительным  результатом считается  снижение  фактического  показателя  против планового, к примеру, снижение смертности населения:

I

I  = --------------- x 100 процентов, где:

ц    I     / I

факт    план

I     - фактическое значение индикатора;

факт

I     - плановое значение индикатора.

план

10.4.2. Расчет фактического выполнения задач Программы:

а) применяется для показателей  и  индикаторов,  у  которых  положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:

I

факт

I  =    -------- x 100 процентов, где:

задача   I

план

I     - фактическое значение индикатора;

факт

I     - плановое значение индикатора;

план

б) применяется  для  индикаторов,  у  которых  положительным   результатом считается снижение фактического показателя против планового:

1

I  = --------------- x 100 процентов, где:

ц    I     / I

факт    план

I     - фактическое значение индикатора;

факт

I     - плановое значение индикатора.

план

10.4.3. Среднее значение выполнения задач Программы

SUMI

задача

I  = ------------ x 100 процентов, где:

з        n

I       - значение выполнения задачи Программы;

задача

n - количество задач.

10.4.4. Сравнение среднего  значения  выполнения цели Программы со средним значением выполнения задач Программы:

1) в  случае  если  разница  между   средним   значением  выполнения  цели   Программы  (I Ц)  и  средним  значением  выполнения  задач Программы  (I з)  составляет  не  более  10  процентов,  то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели Программы;

2) в случае если разница между средним значением выполнения цели Программы (I Ц)  и  средним значением выполнения задач программы (I з)  составляет свыше 10   процентов,   то  показатели  задач  не  способствуют  достижению  цели Программы.

Интегральная оценка достижения цели  Программы:

I  = L  x I   + L  x I   + ... L  x I  , где:

ц    1    ц1    2    ц2        n    цn

I     - значение выполнения цели Программы;

цель

L , L , L  -  весовой   коэффициент,    присваиваемый    каждой    цели

1   2   n

Программы.   При   этом   суммарное   значение    весовых коэффициентов должно быть равно единице.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда Посьетского городского

поселения Хасанского муниципального

района Приморского края» на 2019-2025 годы

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Программы на переселение граждан с учетом развития малоэтажного жилищного строительства, на территории Посьетского городского поселения

| № | Адрес многоквартирного дома | Дата признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Дата переселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Гвоздево ул. Линейная д. 5 | 03.10.2014 | 2022 год |
| 2 | с. Гвоздево ул. Новая д. 58 | 03.10.2014 | 2023 год |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда Посьетского городского

поселения Хасанского муниципального

района Приморского края» на 2019-2025 годы

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов муниципальной программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Посьетского городского поселения Хасанского муниципального

района Приморского края» на 2019-2025 годы

| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 600,5 | 885,2 |
| 2 | Площадь приобретенного жилищного фонда | кв.м. | 600,5 | 885,2 |
| 3 | Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 33 | 35 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда Посьетского городского

поселения Хасанского муниципального

района Приморского края» на 2019-2025 годы

Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Посьетского городского поселения Хасанского муниципального

района Приморского края» на 2019-2025 годы

| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено на 2019-2025 годы | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| 1 | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м |  |  |  |  |
| 2 | Площадь приобретенного жилищного фонда | кв.м |  |  |  |  |
| 3 | Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. |  |  |  |  |