**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края**

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации

Посьетского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е. Г. Зайцева/

                (подпись)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Посьетского городского поселения в 2016 году**

Данный отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.14 Порядка разработки и корректировки муниципальных программ Посьетского городского поселения, мониторинга и контроля их реализации, утвержденного Постановлением администрации Посьетского городского поселения от 15 сентября 2011 года № 109.

Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ Посьетского городского поселения (Приложение №2 к Постановлению администрации Посьетского городского поселения от 15 сентября 2011 года № 109).

         Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по целевым программам с учетом хода их реализации.

**Сводные данные о ходе выполнения муниципальных программ**

В 2016 году в Посьетском городском поселении действовало 4 муниципальные целевые программы:

1. Муниципальная программа «Содержание и ремонт дорог с твердым покрытием Посьетского городского поселения на 2013-2017 годы» (Постановление от 01.02.2013 г. № 7).

2. Муниципальная целевая программа по переселению граждан Посьетского городского поселения из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы (Постановление от 27.07.2012 г. № 61).

3. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» (Постановление от 31.12.2013 г. №189).

4. Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Посьетского городского поселения на 2014-2025 годы

*Планируемый объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами на 2016 год, составил 73 929 002,75 рублей, в том числе:*

- средства федерального бюджета – 827 262,29 рублей;

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 36 574 290,31 рублей;

- средства краевого бюджета – 23 803 566,62рубля;

- средства местного бюджета - 12 723 883,53 рубля.

*Фактически освоенный объем бюджетных средств в рамках реализации муниципальных целевых программ в 2016 году составил 39 554 485,36  рублей, в том числе:*

- средства федерального бюджета – 827 262,29 рубля (100 % исполнения);

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 18 069 382,30 рубля (49,40 % исполнения);

- средства краевого бюджета – 15 855 884,49 рублей (66,61 %);

- средства местного бюджета - 4 801 956,28 рублей (37,74 %).

Уровень использования финансовых средств в целях реализации муниципальных программ составил 53,50 %. Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ Посьетского городского поселения за 2016 год представлены в Приложении №1 к настоящему отчету. Оценка использования финансовых средств на реализацию муниципальных целевых программ Посьетского городского поселения в 2016 году представлена в Приложении №2.

**Оценка эффективности реализации МЦП по переселению граждан Посьетского городского поселения из аварийного жилищного фонда**

**на 2013-2017 годы**

Основной целью реализации муниципальной программы являются  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в  жилищном фонде, признанном аварийным в соответствии с действующим законодательством, и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Посьетского городского поселения.

В рамках реализации данной программы в 2016 году в пгп. Посьет построен 1 дом, дом состоит из двух частей четырех и пяти этажных, соединенных аркой, планируется переселить 26 семей, общая площадь расселяемого жилья 1 066,20 кв.м., будет ликвидировано 6 многоквартирных аварийных жилых домов общей площадью 1 066,20 кв.м.

В селе Гвоздево произведено строительство первого этажа трехэтажного 38 квартирного дома, строительство второго и третьего этажа приостановлено из-за низкого температурного режима до весны 2017 года, будет переселено 38 семей (59 человек), будет ликвидировано 9 многоквартирных аварийных жилых домов общей площадью 954,70 кв.м.

Планируемый объем финансирования составил 59 876 599,37 рублей, в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 36 574 290,31 рубля,

- средства краевого бюджета – 16 267 301,31 рубля,

- средства местного бюджета – 7 035 007,75 рубля.

Фактически освоено в рамках реализации программы 26 910 513,30 рублей, в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 18 069 382,30 рубля (49,40%),

- средства краевого бюджета – 8 332 167,76 рублей (51,22 %),

- средства местного бюджета - 508 963,24 рубля (7,23%).

Реализация программы в 2016 году осуществлялась в соответствии с заключенными контрактами, в связи с банкротством подрядчика ООО «Дальневосточный консалтинг» не были произведены отделочные работы поэтому окончание строительства по пгп. Посьет перенесено на 2017 год.

В связи с тем, что целевые показатели в полном объеме не были достигнуты по не зависящим от заказчика причинам, уровень использования бюджетных средств составил 44,94 %. Фактически полученное значение оценки эффективности в целом по Программе от 30 - до 60 баллов (удовлетворительное).

Данную программу можно признать эффективной и целесообразной к дальнейшему выполнению, т.к. при ее реализации достигаются ключевые социальные индикаторы – существенное улучшение жилищных условий нуждающихся граждан, ликвидация аварийного жилья, развитие жилищного строительства.

**Оценка эффективности реализации МЦП**

**«Обеспечение жильем молодых семей»**

Основной целью программы является предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий и проживании на территории Посьетского городского поселения.

         В рамках реализации мероприятий МЦП выделены субсидии на улучшение жилищных условий трем молодым семьям в порядке очередности.

Планируемый объем финансирования на реализацию программы в 2016 году составил 2 323 742,40 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 827 262,29 рублей,

- средства краевого бюджета – 1 026 490,11 рублей,

- средства местного бюджета – 470 000,00 рублей.

Фактически освоено 2 323 742,40 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 827 262,29 рублей (100%),

-средства краевого бюджета – 1 026 490,11 рублей (100 % исполнения),

- средства местного бюджета - 470 000 рублей (100 % исполнения).

Уровень использования финансовых средств составил 100 %. Фактически полученное значение оценки эффективности в целом по Программе 100 баллов (высокая).

Программу можно признать высокоэффективной. Необходимо отметить, что администрация Посьетского городского поселения выполняет свои обязательства по софинансированию мероприятий программы в полном объеме, из краевого и федерального бюджетов финансирование программы осуществляется так-же в полном объеме.

Целевые показатели достигнуты в полном объеме (2 молодые семьи, получили субсидию на улучшение жилищных условий).

**Оценка эффективности реализации МЦП**

**«Содержание и ремонт дорог с твердым покрытием Посьетского городского поселения на 2013-2017 годы»**

Основной целью программы является ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории Посьетского городского поселения**.**

         В рамках реализации мероприятий МЦП выделены:

- субсидия из краевого бюджета на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

- субсидия из краевого бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

Планируемый объем финансирования на реализацию программы в 2016 году составил 6 876 227,57 рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 4 000 000,00 рублей,

- средства местного бюджета – 2 876 227,57 рублей.

Фактически освоено 4 000 000,00 рублей, в том числе:

-средства краевого бюджета – 4 000 000,00 рублей (100 % исполнения),

- средства местного бюджета – 2 801 675,56 рублей (97,41 % исполнения).

Уровень использования финансовых средств составил 97,41 %. Фактически полученное значение оценки эффективности в целом по Программе от 80-100 баллов (высокая).

Программу можно признать высокоэффективной.

Целевые показатели достигнуты в полном объеме

произведен капитальный ремонт:

- дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 0,4 км или 1826 м. кв.

- автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 1,2 км. Или 3500 м. кв.

- асфальтовое покрытие рыночной площади

- ремонт дорог с гравийным покрытием

**Оценка эффективности реализации МЦП**

**«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Посьетского городского поселения на 2014-2025 годы»**

Основной целью программы является мероприятия в области коммунального хозяйства, по соответствующим направлениям расходов: текущий и капитальный ремонт, приобретение основных средств и нематериальных активов, работы услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги в сфере коммунального хозяйства.

В рамках реализации мероприятий МЦП выделены:

- субсидия из краевого бюджета на капитальный ремонт системы водоснабжения пгп. Посьет .

Планируемый объем финансирования на реализацию программы в 2016 году составил 4 852 423,41 рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 2 509 775,20 рублей,

- средства местного бюджета – 2 342 648,21 рублей.

Фактически освоено 3 518 544,10 рублей, в том числе:

-средства краевого бюджета – 2 497 226,62 рублей ( 99,50 % исполнения),

- средства местного бюджета – 1 021 317,48 рублей (43,60 % исполнения).

Уровень использования финансовых средств составил 72,51 %. Фактически полученное значение оценки эффективности в целом по Программе от 60-80 баллов (хорошая).

Программу можно признать эффективной.

Целевые показатели достигнуты не в полном объеме из-за переноса подрядчиком работ по капитальному ремонту водовода пгп. Посьет на 2017 год.

В результате проведенной оценки эффективности 4 муниципальные программы из 4 признаны эффективными, 1 – значение оценки эффективности удовлетворительно, 1- значение оценки эффективности хорошая, 2 – значение оценки эффективности высокая, в связи с этим главой администрации принято решение с очередного финансового года не сокращать объем финансирования на реализацию муниципальных программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |
|  |  |  |  | к отчету о ходе реализации и оценке эффективности | | | |
|  |  |  |  | реализации МЦП Посьетского городского поселенияв 2016 году | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Результаты оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ Посьетского городского поселения за 2016 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название  Муниципальной  целевой программы | Критерии  Эффективности  МЦП, баллы | | | | | Интеграль  ный пока  затель  эффектив  ности программы | Качественная характеристика программы |
| К1 –  Соответствие  программы  системе  приоритетов  социально-  экономического развития ПГП | К2 –  Постановка в программе  задач,  условием  решения  которых  является  применение программно  -целевого  метода | К3 –  Уровень  прора  ботки  целевых показа  телей и индика  торов | К4 –  Уровень  финансового обеспечения  программы  и его  структурные параметры | К5 –  Органи  зация  управ  ления и контроля  за ходом испол  нения програм  мы |
| Муниципальная целевая программа по переселению  граждан Посьетского городского поселения  из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 40 | эффективная |
| Муниципальная программа «Содержание м ремонт дорог  с твердым покрытием ПГП на 2013-2017 годы» | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | эффективная |
| Муниципальная программа «Комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры ПГП  на 2013-2017 годы» | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 45 | эффективная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение жильем молодых семей | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | эффективная |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | Приложение №2 | | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | к отчету о ходе реализации и оценке эффективности | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | реализации МЦП Посьетского городского поселения в 2016 году | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
| **Оценка использования финансовых средств на реализацию муниципальных целевых программ Посьетского городского поселения в 2016 году (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Название  муниципальной  целевой  программы | Объем Финан  Объем  финансирования,  заплани  рованный  программой  на отчетный  период | | | | Фактически  освоенный  объем  финанси  рования  программы  за отчетный  период | | | | | | Уровень использования  финансовых средств, % | | |
| Феде  раль  ный  бюджет | Фонд  ЖКХ | Кра  евой  бюджет | Мест  Ный  бюджет | | Итого | Феде  раль  ный  бюджет | Фонд  ЖКХ | Кра  евой  бюджет | Местный бюджет | | Итого |  | |
| Муниципальная целевая программа по переселению граждан Посьетского городского поселения из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы |  | 36 574,29 | 16 267,30 | 7 035,01 | | 59 876,60 |  | 18 069,38 | 8 332,17 | 508,96 | | 26 910,51 | 44,94% | |
| Муниципальная программа «Содержание и ремонт дорог  с твердым покрытием ПГП на 2013-2017 годы» |  |  | 4 000,00 | 2 876,23 | | 6 876,23 |  |  | 4 000,00 | 2 801,68 | | 6 801,68 | 98,92% | |
| Муниципальная программа «Комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры ПГП  на 2013-2017 годы» |  |  | 2 509,78 | 2 342,65 | | 4 852,42 |  |  | 2 497,23 | 1 021,32 | | 3 518,54 | 72,51% | |
| Обеспечение жильем молодых семей | 827,26 |  | 1026,49 | 470,00 | | 2 323,75 | 827,26 |  | 1 026,49 | 470,00 | | 2 323,75 | 100,00% | |
| ИТОГО | 827,26 | 36 574,29 | 23 803,57 | 12 723,89 | | 73 929,00 | 827,26 | 18 069,38 | 15 855,89 | 4 801,96 | | 39 554,48 | 53,50 | |