|  | Приложение к постановлению администрации Посьетского городского поселения от 01.02.2013 № 7 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«Содержание и ремонт дорог с твердым покрытием

Посьетского городского поселения на 2013-2017 годы»

пгт. Посьет

Паспорт  программы

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Содержание и ремонт дорог с твердым покрытием Посьетского городского поселения на 2013-2017 годы», (далее – программа). |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | - Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края», утвержденная постановлением администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года №394-па; - Устав Посьетского городского поселения. |
| Заказчик программы | Администрация Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края |
| Разработчик программы | Администрация Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края |
| Цель и задачи программы | Цель: сохранить существующую сеть автомобильных дорог, усовершенствовать ее для повышения уровня жизни населения, роста численности населения, содействия экономическому росту поселения, повышению его инвестиционной привлекательности. Задачи: - повышение эффективности и безопасности функционирования транспортной системы, обеспечивающей жизненно важные интересы поселения; - создание организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта, реконструкции автодорог общего пользования, находящихся на территории Посьетского городского поселения; - обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта по дорогам общего пользования поселения; - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них с целью поддержания их состояния в соответствии с требованиями обеспечения круглогодичного и безопасного движения. |
| Срок реализации программы | 2013-2017 годы |
| Основные мероприятия программы | Программа включает комплекс взаимоувязанных и скоординированных мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования. |

| Исполнители программы | Организации, определяемые заказчиком программы в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| --- | --- |
| Объём и источники финансирования | Источниками финансирования программы являются средства краевого бюджета в сумме 30 460 тыс.руб. и средства бюджета Посьетского городского поселения (местного бюджета) в сумме 3 384 тыс.руб., всего в сумме 33 844 тыс.руб., в том числе по годам: 1) 2013 год – 3 314 тыс.тыс.руб., из них краевой бюджет – 2 983 тыс.руб., местный бюджет – 331 тыс.руб. 2) 2014 год - 11 151 тыс.руб., из них краевой бюджет – 10 036 тыс.руб., местный бюджет – 1 115 тыс.руб. 3) 2015 год - 9 491 тыс.руб., из них краевой бюджет – 8 542 тыс.руб., местный бюджет – 949 тыс.руб. 4) 2016 год - 5 030 тыс.руб., из них краевой бюджет – 4 527 тыс.руб., местный бюджет – 503 тыс.руб. 5) 2017 год - 4 858 тыс.руб., из них краевой бюджет – 4 372 тыс.руб., местный бюджет – 486 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Исполнение программы позволит обеспечить на нормативном уровне содержание сети автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Посьетского городского поселения, и выполнить программные мероприятия по ремонту, автомобильных дорог общего пользования. |
| Организация контроля за реализацией программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик – администрация Посьетского городского поселения. |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Автомобильные дороги Посьетского городского поселения были построены в период строительства сел в 40-70-х годах ХХ века. С начала 90-х годов ремонтные работы дорожных покрытий проводились редко и не в полном объеме, что привело к значительному износу дорожного полотна на многих участках дорог поселения. Собственных средств бюджета Посьетского городского поселения недостаточно для организации надлежащего содержания и ремонта сети автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Посьетского городского поселения, поэтому для решения данной проблемы требуется привлечение инвестиций из краевого бюджета.

# 2.Ресурсное обеспечение и мероприятия Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета и бюджета Посьетского городского поселения.

Мероприятия и потребность в финансовых ресурсах на реализацию муниципальной целевой программы «Содержание и ремонт дорог с твердым покрытием Посьетского городского поселения на 2013-2017 годы».

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование и адрес объекта. подлежащего проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту | Виды работ (проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт) | Протяжен-ность, км | Площадь, м2 | Сметная стоимость работ, руб. коп. | Потребность в субсидии из краевого бюджета, руб. коп. | Объем финансирования за счет средств бюджета муниципального образования, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов (улично-дорожная сеть) |
| на 2013 год |
| 1 | пгт. Посьет | Автодорога по ул. Станционная, 1-20 | Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,95 | 1500 | 2275802,65 | 2048222,385 | 227580,265 |
| 2 | пгт. Посьет | Автодорога по ул. Советская, 1 - 24 | Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,2 | 900 | 1038358,41 | 934522,569 | 103835,841 |
|  |  |  |  | 1,15 | 2400 | 3314161,06 | 2982744,954 | 331416,106 |
| на 2014 год |
| 3 | с. Гвоздево | Автодорога по ул. 1-ый проезд | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,25 | 1125 | 1236079,12 | 1112471,208 | 123607,912 |
| 4 | с. Гвоздево | Автодорога по ул. 2-ой проезд | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,25 | 1125 | 1358700,01 | 1222830,009 | 135870,001 |
| 5 | с. Гвоздево | Автодорога по ул. Линейная, 16-28 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 1,0 | 4500 | 4944875,13 | 4450387,617 | 494487,513 |
| 6 | пгт. Посьет | Автодорога по ул. Советская, 1-24 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,3 | 1350 | 1547840,0 | 1393056,00 | 154784,00 |
| 7 | пгт. Посьет | Автодорога по ул. Тупик Портовый, 1-7 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,4 | 1400 | 2063765,06 | 1857388,554 | 206376,506 |
|  |  |  |  | 2,2 | 9500 | 11151259,32 | 10036133,388 | 1115125,932 |
| на 2015 год |
| 8 | пгт. Посьет | Автодорога по ул. Портовая, 26-41 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,6 | 2700 | 2980800,0 | 2682720,0 | 298080,0 |
| 9 | пгт. Посьет | Автодорога по ул. Нижне-Портовая, 1-12 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,35 | 1050 | 170917,45 | 153825,705 | 17091,745 |
| 10 | с. Гвоздево | Автодорога по ул. Заречная, 1-9 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 1,1 | 3300 | 3801839,62 | 3421655,658 | 380183,962 |
| 11 | пгт. Посьет | Автодорога по ул. Чернопятко, 1-14 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,55 | 1925 | 417794,54 | 376015,086 | 41779,454 |
| 12 | пгт. Посьет | Автодорога по ул. Почтовая, 2-16 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,5 | 1500 | 1776919,25 | 1599227,325 | 177691,925 |
| 13 | пгт. Посьет | Автодорога по ул. Посьетская, 1-18 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,75 | 2625 | 342263,61 | 308037,249 | 34226,361 |
|  |  |  |  | 3,85 | 13100 | 9490534,47 | 8541481,023 | 949053,447 |
| на 2016 год |
| 14 | пгт. Посьет | Автодорога по ул. Школьная,1-14 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,4 | 1200 | 1430266,21 | 1287239,589 | 143026,621 |
| 15 | пгт. Посьет | Автодорога по ул. Постовая, 1-13 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,45 | 1350 | 198684,94 | 178816,446 | 19868,494 |
| 16 | пгт. Посьет | Автодорога по ул. Набережная, 2-10 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,55 | 1925 | 2238089,06 | 2014280,154 | 223808,906 |
| 17 | пгт. Посьет | Автодорога по ул. Экспериментальная,1-10 | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,3 | 1050 | 1162768,34 | 1046491,506 | 116276,834 |
|  |  |  |  | 1,7 | 5525 | 5029808,55 | 4526827,695 | 502980,855 |
| на 2017 год |
| 18 | с. Гвоздево | Автодорога по ул. Радиомаяк | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,7 | 2450 | 667585,45 | 534068,36 | 133517,09 |
| 19 | с. Гвоздево | Автодорога по ул. Линейная от ж/д моста № 1 до 2-го ж/д моста | Реконструкция основания дороги, ремонт кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 1,0 | 1000 | 5636681,49 | 4509345,19 | 1127336,30 |
| 20 | пгт. Посьет | Автодорога по ул. Почтовая | Ремонт основания дороги, кюветной призмы. Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,5 | 1500 | 2042792,57 | 1634234,06 | 408558,51 |
| 21 | пгт. Посьет | Дворовая территория ул. Тупик Портовый д. № 1 вдоль дома | Текущий ремонт дорожного покрытия | 0,4 | 2125 | 2027109,00 | 1621687,20 | 405421,80 |
|  |  |  |  | 2,6 | 7075 | 10374168,51 | 8299334,81 | 2074833,70 |
| ИТОГО: | 11,5 | 37600 | 39359931,91 | 34386521,87 | 4973410,08 |

# 3.Оценка эффективности реализации Программы

Социально-экономическая эффективность программы определяется влиянием модернизации и развития сети автомобильных дорог на затраты автомобильного транспорта и на спрос на автомобильные перевозки. Уменьшение затрат автомобильного транспорта создает возможность для снижения тарифов на перевозки грузов и пассажиров, что влияет на стоимость товаров, работ и услуг в промежуточном и конечном потреблении и ведет к снижению себестоимости производства, позволяя увеличить добавленную стоимость, создаваемую в отраслях, или способствует снижению цен производителей, что приводит к увеличению спроса на произведенные товары и услуги.

Технико-эксплуатационное состояние автомобильных дорог также оказывает влияние на повышение скорости доставки грузов и их сохранности. Повышение скорости движения грузовых автомобилей позволяет покупателям расширить зону, в которой расположены доступные поставщики, что усиливает конкуренцию.

В результате реализации Программы планируется произвести ремонт дорог местного значения на территории Посьетского городского поселения протяжённостью 10,4 км, на которых будет обеспечена постоянная качественная круглогодичная связь с сетью дорог общего пользования федерального и краевого значения по автомобильным дорогам с твердым покрытием, снизится аварийность на дорогах.